金箍3项目承诺书

为严格保障宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“CATL”）产品品质、市场交付秩序及终端用户合法权益，规范金箍3项目返修服务全流程管理，我方（服务返修站点）就承接CATL返修服务工作，针对站点运营、交付时效、产品质量、人员管理、责任兜底等事宜，向CATL作出如下郑重、不可逆的服务承诺。

一、站点运营与产能交付承诺

1.北京直营站（以下简称“我方”）负责金箍3项目 哈尔滨返修站点的全权经营与落地运营管理。本次项目市场待整改电箱总量约 4688 EA，单箱未税单价 RMB 212元/箱 税率13%，我方承诺保障站点每日返修产出量稳定达到 80 EA +及以上，保障项目整体交付进度达标。

2. 我方严格执行CATL交付时效标准，所有电箱返修业务必须在收货到发货48小时内完成全流程返修交付。若非CATL原因、非不可抗力因素导致返修超时，由此产生的CATL客户停运损失、市场赔付损失、品牌损失等一切相关费用，全部由我方独立承担（责任判定以CATL售后方案组、交付组最终判定结果为准）。

3.我方承诺严格遵照CATL整体项目要求，于9月30日前保质、保量、全数完成本次市场车辆电箱整改工作。若因我方运营管理疏漏、产能不足、人员调配不当、生产组织不力等自身原因导致项目延期、交付滞后，所产生的一切整改追加费用、逾期违约金、市场追偿费用，均由我方全额自行承担，CATL无需承担任何责任。

二、产品质量与质保兜底承诺

我方承诺所有经我方返修整改的电箱产品，统一提供1年质保服务。质保期内，终端市场反馈的产品故障、质量异常等问题，经CATL售后方案组、RSD FA技术判定，确因我方返修工艺、操作失误、品控缺失、管理不当导致的质量问题，全部责任及对应的维修、赔付、整改费用由我方全额承担。

三、质量管控与驻场管理配合承诺

1.我方完全认可并配合CATL质量管理体系要求，无条件接受CATL派驻1名驻点质量管控人员，全权负责返修站点整体质量管控、流程监督、问题稽查工作，我方全力配合、服从管控、无条件执行CATL质量整改要求。

2.我方严格配合CATL过程质量监督管理要求，无条件接受CATL派驻1名过程质量监控人员，对返修全工序、全流程开展质量监督，我方严格按照CATL质量标准作业，杜绝违规操作、粗放作业。

3.我方承诺主动配置具备金箍2项目成熟管理经验、一线生产实操经验的专项人员驻场支持本次金箍3项目运营及生产工作，保障站点管理合规、生产高效、质量可控，杜绝因人员能力不足导致的质量、时效问题。

4.若我方在项目运营、生产技术、人员配置方面存在需求，需向CATL售后方案组、网络组提出协助申请的，所有由此产生的人员、技术、服务等全部成本费用，均由我方自行承担。

四、专项质量目标与全流程管控承诺

我方充分认可并严格遵从CATL“以完美的品质超越客户的期望”的质量理念，自愿全面落地CATL集中返修质量管控提升相关流程、制度及管理要求，常态化规范返修作业标准、强化过程质量管控、持续提升返修产品整体品质，全力保障CATL产品质量及终端用户权益。

4.1 站点基础合规管控承诺

a) 我方确保返修作业场地完全符合国家法律法规强制性要求及CATL各项场地管理标准，场地布局、作业环境、安全设施、仓储条件等全部满足集中返修作业规范，杜绝违规作业场地投入使用。

b) 我方将严格按照CATL标准足额配齐管理人员、一线操作人员及配套职能人员，所有关键岗位人员必须通过CATL资质审核并取得官方认可后方可上岗，严禁无资质、不合格人员从事返修核心作业及管理工作。

c) 所有用于产品检测、尺寸校验、扭矩管控、性能测试的计量器具、生产设备、工装工具等，均严格按照法规及CATL技术标准完成定期检定、校准工作，确保设备器具状态合规、有效，留存完整合格证书及校准记录。超期未校准、校准不合格、性能异常的设备器具，我方承诺严禁投入品质检验及生产作业。

d) 我方所有返修作业严格遵照CATL发布的《集中返修作业标准程序（SOP）》《服务站内部管理标准》等官方文件执行，全程标准化、规范化作业。作业过程中若发现SOP条款缺失、内容不适配现场作业场景等问题，我方将第一时间暂停对应工序作业，主动向CATL举手反馈，待取得CATL正式审批及更新作业标准后，方可恢复作业，严禁私自违规操作、变通作业。

e) 我方承诺，凡涉及可能影响产品返修质量的各类计划性变更，均提前以书面形式向CATL报备，经CATL审核认可后方可实施。变更范围包含但不限于：作业方式、关键岗位人员、生产设备、工装夹具、产品包装、运输交付方式等核心生产及配套环节。未经CATL审批的私自变更，我方自愿承担全部质量风险及违约责任。

f) 作业过程中一旦发现产品质量异常、工艺偏差、潜在质量风险等问题，我方将第一时间启动紧急遏制措施，落实停机停线、风险产品排查、问题产品冻结封存等管控动作，精准界定风险产品范围、开展全面风险评估，全程配合CATL驻点人员、方案组核查确认，经CATL审核通过后方可恢复生产及产品出货，杜绝带风险产品流入市场。

g）我方将严格执行CATL信息安全及保密，站点所有人员进入生产区域手机封膜 现场电脑摄像头标签封闭，若因我方管理疏漏引发的信息安全事件或发生资料泄密情形，由我方承担全部相应责任。

4.2 过程质量精细化管控承诺

a) 我方将严格对标CATL既定质量目标，在每日作业前完成质量目标拆解、落地措施制定，通过早会、周例会常态化跟进质量落地情况、复盘质量问题、优化管控措施，确保返修全过程合规可控、终端出货品质达标。

b) 我方投资方为站点返修质量第一责任人，将定期组织全员开展质量意识、作业标准、安全规范专项培训，确保管理层、执行层全员熟知项目管理要求、考核标准、作业规范，严格恪守质量红线及“安全零容忍”核心原则。

c) 生产班长对所辖班组人员上岗资质、标准化作业执行情况全权负责，所有上岗人员必须完成SOP作业规范、安全准则、质量管控意识专项培训，考核合格取得上岗资质后方可上岗作业，严禁无证上岗、违规上岗。

d) 每条作业拉线专属配置质量班长，全权负责本拉线质量管控落地工作，严格落实每日巡检、产品抽检、工序核查等工作，全程监督关键岗位合规作业，及时闭环CATL巡检发现的各类问题，快速处置现场质量异常隐患，杜绝质量问题积压、扩散。

e) 各拉线关键工序、质量节点设置专职质量管控岗位，负责落实员工自互检核查、实物质量校验、设备工装日常点检等工作，每日确认设备状态、作业合规性、产品品质状态，筑牢工序质量防线。

f) 所有关键工序岗位张贴醒目质量管控要点及作业标准，每日开班前由站点管理人员、现场负责人统一宣导培训，强化全员质量管控意识，从源头规避操作失误、质量缺陷。

g) 我方建立质量问题台账，对站点历史质量问题、行业同类问题、其他站点横展问题统一归档记录，形成常态化点检核查清单，每日对照清单逐项排查整改、闭环落实，并与CATL驻点人员达成管控共识，彻底杜绝同类质量问题重复发生。

h) 我方严格按照CATL要求完成返修全流程数据记录、分类归档、溯源留存工作，确保所有质量数据、作业记录真实、完整、有效、可追溯，实现问题产品、违规工位、责任人员精准溯源，全力配合CATL质量稽查及复盘工作。

i) 所有返修工单必须在CATL指定系统内完整填报，精准记录产品故障信息、返修整改措施、物料使用情况、作业人员、返修结果等核心数据，做到工单信息全覆盖、无遗漏、可溯源。

j) 我方严格遵照CATL认可的返工返修白名单及标准化SOP开展作业，仅合规开展清单内常规返修工作。对于白名单外的非常规返工返修场景，我方绝不私自处置，第一时间报备CATL驻点人员及售后方案组，经CATL审核批准后方可实施返修作业，严控非常规返修质量风险。

五、质保、索赔与考核承诺

5.1在本项目合作周期内，凡因我方（直营站投资方）运营管理、作业操作、品控疏漏等自身责任导致的产品质量问题，由我方全权负责免费维修，并承担全部衍生费用。同时，CATL（宁德时代湖北科技有限公司）有权自行或委托第三方机构开展维修整改工作，由此产生的所有维修成本、服务费用、人工成本等全部费用，均由我方全额承担。

5.2索赔通用规则

我方确认，若因我方违反本承诺书约定、违规作业、管理缺失、质量管控不到位等自身原因，造成CATL各类损失的，CATL有权向我方追偿全部损失及相关损害费用；若CATL实际产生的损失未在本条款列明，我方仍需全额补足赔偿，不得以条款未列明为由免责。具体索赔范围如下：

| 序号 | 损失类型 | 细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品报废损失 | 因我方人员操作失误、工艺违规、管理不当等责任导致产品报废的，我方需全额承担报废产品原材料成本、返修半成品/成品生产成本，以及对应产生的第三方运输、处置等全部相关费用。为保护CATL机密信息，所有半成品、成品报废流程均由CATL或CATL指定第三方统一执行。 |
| 2 | 人工督导成本 | 因我方返修质量问题频发、良品产出率不达标、现场管理混乱等原因，导致CATL派驻专项人员驻点督导整改的，我方需全额承担CATL派驻人员相关费用，具体标准：餐饮补助100元/天；交通费凭有效票据实报实销；住宿费按城市等级核定，一线及新一线城市500元/天，二线城市、各省会城市、直辖市、特区城市、珠三角及长三角地区400元/天，其余城市300元/天。 |
| 3 | 运输及存储成本 | 我方承担因我方产出缺陷产品、批次性质量异常，导致CATL产生的全部物流运输、仓储保管、周转处置等实际费用。 |
| 4 | 其他衍生损失 | 我方对CATL因我方产品质量缺陷引发的全部损失、开支承担兜底赔偿责任，包含但不限于：CATL终端客户索赔费用、产品检测试验费用、交付延误产生的加急物流及整改开支、违约清算损失、行政罚款及各类赔付支出。 |

5.3质量评比&考核规则

| 序号 | 分类 | 指标说明 | 单次计分 | 惩罚性违约金 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | 报废包存放周期超10天 | -10 | 无固定违约金，计入月度综合评分 |
| 2 |  | 报废包存放数量超50个 | -10 | 无固定违约金，计入月度综合评分 |
| 3 |  | CATL飞行审核发现安全类问题 | -20 | 500元/项 |
| 4 |  | 返修点问题导致79/89/99着火事件，交通事故 |  | 按<CATL国内服务代理商管理制度>执行处罚 |
| 4 |  | 违规操作引发设备异常、打火、起火等安全事故 | -20 | 2000元/次 |
| 5 | 质量管理 | 返修产品流出后产生市场质量异常 | -20 | 承担全部直接经济损失 |
| 6 |  | 触碰CATL质量红线问题 | -20 | 2000元/次 |
| 7 |  | 同类横展质量问题未按期完成整改闭环 | -10 | 1000元/次 |
| 8 |  | 客户飞行审核发现质量类问题 | -2 | 1000元/项 |
| 9 |  | QC日常巡检拉线平均扣分 | 对应扣分分值 | 计入月度综合评分 |
| 10 |  | L2及以上持证岗位人员配置不达标 | -5 | 计入月度综合评分 |
| 11 |  | 电工岗位人员配置不达标 | -5 | 计入月度综合评分 |
| 12 |  | 5S现场环境管理不达标 | -5 | 计入月度综合评分 |
| 13 |  | 过程执行不当、市场问题处置不当引发产品/物料报废、客户索赔 | -2 | 承担全部直接经济损失 |
| 14 | 诚信管理 | 投资方或现场管理人员履职缺失、管理态度违规、履职不当 | -5至-20 | 3000元/次 按CATL制度追加处罚 |
| 15 |  | 维修作业、数据上报、问题处置过程中弄虚作假 | -20 |  |
| 16 | 正向激励 | 主动发现SOP漏洞、流程错误并上报 | +5 | 200元/条 |
| 17 |  | 主动优化、完善SOP作业标准并落地生效 | +10 | 500元/条 |
| 考核补充说明： |  |  |  |  |
| 1、综合得分：综合得分=累计求和（问题发生频次*考核标准对应分值）/单站日均产能 |  |  |  |  |
| 2、考核周期：本机制考核周期为1 次/月，渠道网络组每月初邮件的形式公布各站点上一个月绩效，申诉周期为三天。 |  |  |  |  |
| 3、考核应用： |  |  |  |  |
| 月度综合得分倒数第1名，当月结算金额扣除3000元，扣除金额全额转为综合得分顺数第1名激励金 |  |  |  |  |
| 月度综合得分倒数第2名，当月结算金额扣除2000元，扣除金额全额转为综合得分顺数第2名激励金 |  |  |  |  |
| 月度综合得分倒数第3名，当月结算金额扣除1000元，扣除金额全额转为综合得分顺数第3名激励金 |  |  |  |  |

5.4费用扣款优先级

对于因我方责任产生的全部赔偿、违约金、整改费用、督导成本等款项，CATL有权优先从应付我方站点服务费、货款中直接抵扣；若抵扣后仍有不足部分，由我方另行足额补足支付，我方无任何异议。

5.5 付款效力免责约定

CATL向我方支付任何服务费、货款、结算款项的行为，不视为CATL对我方返修产品质量、服务合规性的认可，亦不代表CATL放弃后续追责、索赔、处罚的合法权利。

5.6 争议检测判定规则

若双方就质量问题责任归属、问题成因存在争议，双方共同委托具备合法资质的第三方检测机构开展检测判定，最终以第三方检测结论为唯一判定依据。检测、试验、差旅等全部相关费用，由最终责任方全额承担。

六、其他约定

6.1 本承诺书一经签署盖章，任何涂改、篡改内容均无效。

6.2 若本承诺书部分条款与现行法律法规相抵触、被认定无效的，不影响其余条款的法律效力；甲方未及时行使本承诺书项下任何权利，不视为甲方放弃该权利。

6.3 双方对接联系人、联系方式、办公地址等信息发生变更的，变更方需第一时间向对方出具书面变更通知，确保业务对接顺畅。

6.4 本承诺书有效期三年，自双方签字盖章之日起正式生效，期满前无书面终止、变更通知的，持续有效。

本承诺书为我方真实意愿表达，条款清晰、权责明确，我方自愿完全遵照执行，所有承诺具备完整法律履约约束力，自签署之日起生效。

承诺单位（盖章）：

法定代表人/授权代表人（签字）：

年     月      日